УТВЕРЖДАЮ

Глава СП Верхоторский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Турчин

**План**

**мероприятий по благоустройству (дорожная карта) сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | **СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ** | **СУММА ЗАТРАТ**  **(тыс.рублей)** |
| **№** | **МЕРОПРИЯТИЕ** | | |
|  | | | | | | |
| 1 | Проведение ревизии состояния заборов, освещения и т. д. | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | | февраль | - |
| 2 | Работа административной комиссии по выдаче предписаний | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | | Январь – Декабрь | - |
| 3 | Очистка берегов рек | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | | Май- август | субботники |
| 4 | Вывоз ТКО | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | | Январь – Декабрь | 9,0 рублей  местный бюджет |
| 5 | Проведение экологических субботников на территории сельского поселения Верхоторский сельсовет | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май - Сентябрь | субботники |
| 6 | Озеленение территорий сельского поселения Верхоторский сельсовет | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май ,Октябрь | 10,0 рублей  местный бюджет |
| 7 | Обкос территорий сельского поселения Верхоторский сельсовет | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Июнь-Октябрь | 200,0 рублей  местный бюджет |
| 8 | Противопожарная опашка | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май, сентябрь | 40,0 рублей  местный бюджет |
| 9 | Отсыпка дорог (гравий) | | | с.Верхотор ул.Клубная, ул.Почтовая, ул.Северная, ул.Ключевая, ул.Пионерская, ул.Комсомольская,  ул.Весенняя, ул.Октябрьская | Май - Июнь | 430,0 рублей  Бюджет РБ |
| 10 | Строительство контейнерной площадки | | | с.Верхотор, 3 штуки | Май - Июнь | 270,0 рублей  Бюджет РБ |
| 11 | Замена ламп уличного освещения на лампы «Ишим» 50 шт. | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский | до апрель-июль | 53,0 рублей.  местный бюджет |
| 12 | Текущий ремонт памятника ВОВ . | | | с. Верхотор | Апрель - май | 10,0 рублей  местный бюджет |
| 13 | Обустройства территории прилагающей к памятнику ВОВ | | | с.Верхотор | Август-сентябрь | По ППМИ |
| 14 | Противопаводковые работы. | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Апрель-май | 20,0 рублей  местный бюджет |
| 15 | Работа по благоустройству населенных пунктов (общественные работники) | | | с.Верхотор | Июнь-август | 63,0 рублей  местный бюджет |
| 16 | Очистка дорог от снега | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | январь-апрель | дорожный фонд |
| 17 | Ремонт кладбища | | | х.Кузнецовский, | Июль-Октябрь | 60,0 рублей.  местный бюджет |
|  | Подведение итогов конкурсов (местных, республиканских, муниципальных) | | |  | до 31 декабря  2021 |  |
|  |  | | | Итого: | Выделено денежных средств 1. Местный бюджет: 465,0 руб  2.Бюджет РБ - 700,0 руб. | По плану денежных средств  1. Местный бюджет: 465,0 руб  2.Бюджет РБ - 700,0 руб. |