|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ******Башкортостан Республикаhы****Ишембай районы муниципаль районы****Верхотор ауыл Советы ауыл билəмəhе Советы** ***Ленин урамы, 31, Верхотор ауылы, Ишембай районы, Башкортостан РеспубликаҺы,453228***  ***тел./факс 7-45-23***Verhotorsp@mail.ru |  | **Совет сельского поселения** **Верхоторский сельсовет муниципального района** **Ишимбайский район** **Республики Башкортостан*****ул.Ленина д.31,с.Верхотор,Ишимбайский район, Республика Башкортостан, 453228******тел./факс 7-45-23***Verhotorsp@mail.ru |

** ҠАРАР РЕШЕНИЕ**

 **19.03.2021 № 23/141**

 **«О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2021 г.»**

 Совет сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан **РЕШИЛ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2021 г.»
2. Назначить ответственным по безаварийной эксплуатации в паводковый период на бесхозяйных гидротехнических сооружениях в с.Верхотор (Верхоторском пруду), с.Ромадановка (Ромадановском пруду), главу сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Турчина А.В.

Глава сельского поселения А.В.Турчин

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению весеннего паводка и пропуску ледохода

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | ответственные |
| 1.2.3.4**.**5.6.7.8.9.10.11 | Объектов экономии, которые могут быть затоплены талыми водами. Проверить состояние мостов, плотин, выброса и других сооружений, очистить их от снега и наледи.При необходимости организовать проведение ремонтных работ. Очистку от снега и наледи водосбросов, кюветов и мостовых пролетов .Провести инструктаж работников, связанных с пропуском паводка.Создать на период паводка необходимые запасы топлива и материалов, медикаментов, а так же продуктов питания и предметов первой необходимости для обеспечения бесперебойной работы в период паводка.Освободить крыши от снега и убрать снег от стен на СДК, МБОУ СОШ, дет. сада и других объектах.Очистить от снега плотину, около спуска, освободить ото льда . Заранее осуществить сброс воды до наступления паводкаВ период паводка и распутицы усилить внимание обеспечению безопасности детей по маршруту движения к школам, дет саду и обратно.Установить круглосуточное дежурство.Директору МБОУ СОШ в местах сильного пребывания воды, на переходах сделать ограждения.  | не наблюдалось до 10.03.2021 годадо 01.04.2021 годадо 01.04.2021 годадо 01.04.2021 годадо 20.03.2021 годадо 01.04.2021 годаНа период распутицыВо время паводкадо 01.04.2021 годапостоянно | Администрация«Добровольная пожарная команда»(по согласованию)«Добровольная пожарная команда»(по согласованию)Администрация .Руководители учреждений(по согласованию)-«-Директор МБОУ СОШ, зав. дет.садом, зав. СДКАдминистрация.Директор МБОУ СОШ.-«--«- |

в 2021 году по СП Верхоторский сельсовет.

Управляющий делами О.И.Тетькова