|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ****  **Башкортостан Республикаhы**  **Ишембай районы муниципаль районы**  **Верхотор ауыл Советы ауыл билəмəhе Советы**  ***Ленин урамы, 31, Верхотор ауылы, Ишембай районы, Башкортостан РеспубликаҺы,453228***  ***тел./факс 7-45-23***  [Verhotorsp@mail.ru](mailto:Verhotorsp@mail.ru) |  | **Совет сельского поселения**  **Верхоторский сельсовет муниципального района**  **Ишимбайский район**  **Республики Башкортостан**  ***ул.Ленина д.31,с.Верхотор,Ишимбайский район, Республика Башкортостан, 453228***  ***тел./факс 7-45-23***  [Verhotorsp@mail.ru](mailto:Verhotorsp@mail.ru) |

** ҠАРАР РЕШЕНИЕ**

**19.03.2021 № 23/141**

**«О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2021 г.»**

Совет сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан **РЕШИЛ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2021 г.»
2. Назначить ответственным по безаварийной эксплуатации в паводковый период на бесхозяйных гидротехнических сооружениях в с.Верхотор (Верхоторском пруду), с.Ромадановка (Ромадановском пруду), главу сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Турчина А.В.

Глава сельского поселения А.В.Турчин

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению весеннего паводка и пропуску ледохода

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | ответственные |
| 1.  2.  3.  4**.**  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11 | Объектов экономии, которые могут быть затоплены талыми водами.  Проверить состояние мостов, плотин, выброса и других сооружений, очистить их от снега и наледи.  При необходимости организовать проведение ремонтных работ.  Очистку от снега и наледи водосбросов, кюветов и мостовых пролетов .  Провести инструктаж работников, связанных с пропуском паводка.  Создать на период паводка необходимые запасы топлива и материалов, медикаментов, а так же продуктов питания и предметов первой необходимости для обеспечения бесперебойной работы в период паводка.  Освободить крыши от снега и убрать снег от стен на СДК, МБОУ СОШ, дет. сада и других объектах.  Очистить от снега плотину, около спуска, освободить ото льда .  Заранее осуществить сброс воды до наступления паводка  В период паводка и распутицы усилить внимание обеспечению безопасности детей по маршруту движения к школам, дет саду и обратно.  Установить круглосуточное дежурство.  Директору МБОУ СОШ в местах сильного пребывания воды, на переходах сделать ограждения. | не наблюдалось  до 10.03.2021 года  до 01.04.2021 года  до 01.04.2021 года  до 01.04.2021 года  до 20.03.2021 года  до 01.04.2021 года  На период распутицы  Во время паводка  до 01.04.2021 года  постоянно | Администрация  «Добровольная пожарная команда»  (по согласованию)  «Добровольная пожарная команда»  (по согласованию)  Администрация .  Руководители учреждений  (по согласованию)  -«-  Директор МБОУ СОШ, зав. дет.садом, зав. СДК  Администрация.  Директор МБОУ СОШ.  -«-  -«- |

в 2021 году по СП Верхоторский сельсовет.

Управляющий делами О.И.Тетькова