УТВЕРЖДАЮ

Глава СП Верхоторский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Турчин

**План**

**мероприятий по благоустройству (дорожная карта) сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район РБ на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** | **СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ** | **СУММА ЗАТРАТ**  **(тыс.рублей)** |
| **№** | **МЕРОПРИЯТИЕ** | | |
|  | | | | | | |
|  | Проведение ревизии состояния заборов, освещения и т. д. | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | | февраль | - |
|  | Работа административной комиссии по выдаче предписаний | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | | Январь – Декабрь | - |
|  | Очистка берегов рек | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | | Май- август | субботники |
|  | Вывоз ТКО | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | | Январь – Декабрь | 9,0 рублей  местный бюджет |
|  | Проведение экологических субботников на территории сельского поселения Верхоторский сельсовет | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май - Сентябрь | субботники |
|  | Озеленение территорий сельского поселения Верхоторский сельсовет | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май ,Октябрь | 10,0 рублей  местный бюджет |
|  | Обкос территорий сельского поселения Верхоторский сельсовет | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Июнь-Октябрь | 200,0 рублей  местный бюджет |
|  | Противопожарная опашка | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май, сентябрь | 40,0 рублей  местный бюджет |
|  | Отсыпка дорог (гравий) | | | Х.Кузнецовский, ул.Привольная | Май - Июнь | Согласно сметы |
|  | Замена ламп уличного освещения на лампы «Ишим» 50 шт. | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский,с.Ромадановка | до апрель-июль | 200,0 рублей.  местный бюджет |
|  | Ремонт пешеходного перехода через р.Тор | | | по ул.Уфимская | Апрель-июнь | 100 т.р. местный бюджет |
|  | Установка дорожных знаков | | |  |  | Местный бюджет |
|  | Противопаводковые работы. | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Апрель-май | 20,0 рублей  местный бюджет |
|  | Работа по благоустройству населенных пунктов (общественные работники) | | | с.Верхотор | Июнь-август | 63,0 рублей  местный бюджет |
|  | Очистка дорог от снега | | | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | январь-апрель | дорожный фонд |
|  | Ремонт кладбища | | | С.Ромадановка, | Июль-Октябрь | 300,0 рублей.  местный бюджет |
|  | Продажа ФАП х.Кузнецовский | | |  |  |  |
|  | Продажа земельных паев | | |  |  |  |
|  | Покупка навесного оборудования | | |  |  | по ППМИ |
|  | Подведение итогов конкурсов (местных, республиканских, муниципальных) | | |  | до 31 декабря 2023 |  |