УТВЕРЖДАЮ

Глава СП Верхоторский сельсовет

_______________А.В.Турчин

План

мероприятий по благоустройству (дорожная карта)  сельского поселения Верхоторский сельсовет                                     муниципального района Ишимбайский район РБ на 2020 год

|  |  | ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | СУММА ЗАТРАТ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | МЕРОПРИЯТИЕ |  |  |  |
| 1 | Проведение ревизии состояния заборов, освещения и т. д. | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | февраль | - |
| 2 | Работа административной комиссии по выдаче предписаний | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Январь – Декабрь | - |
| 3 | Очистка берегов рек | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май- август | субботники |
| 4 | Ликвидация вновь появившихся несанкционированных свалок | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май- сентябрь | 45,0 рублей местный бюджет |
| 5 | Вывоз ТКО | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Январь – Декабрь | 9,0 рублей местный бюджет |
| 6 | Проведение экологических субботников на территории сельского поселения Верхоторский сельсовет | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май - Сентябрь | субботники |
| 7 | Озеленение территорий сельского поселения Верхоторский сельсовет | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май ,Октябрь | 10,0 рублей местный бюджет |
|  | - посадка деревьев на территории СП Верхоторский сельсовет | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка 50 шт. |  | 30,0 рублей субботники |
| 8 | Обкос территорий сельского поселения Верхоторский сельсовет | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Июнь-Октябрь | 200,0 рублей местный бюджет |
| 9 | Противопожарная опашка | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май, сентябрь | 40,0 рублей местный бюджет |
| 10 | Замена, ремонт , покраска заборов | с.Верхотор |  | 57,0 рублей местный бюджет |
| 11 | Отсыпка дорог (гравий) | с.Верхотор ул.Клубная, ул.Почтовая, ул.Северная, ул.Ключевая, ул.Пионерская, ул.Комсомольская, ул.Весенняя, ул.Октябрьская | Май - Июнь | 550,0 рублей Бюджет РБ |
| 12 | Установка бунке-накопитель (3 шт.) | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Май - Июнь | 150,0 рублей Бюджет РБ |
| 13 | Замена ламп уличного освещения на лампы «Ишим» 50 шт. | с.Верхотор, х.Кузнецовский | до апрель-июль | 340,0 рублей. местный бюджет |
| 14 | Обновление аншлагов | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | июнь-август | 10,0 рублей местный бюджет |
| 15 | Текущий ремонт памятника ВОВ . | с. Верхотор | Апрель - май | 10-15 рублей местный бюджет |
| 16 | Обустройства территории прилагающей к памятнику ВОВ | с.Верхотор | Август-сентябрь | По ППМИ |
| 17 | Противопаводковые работы. | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Апрель-май | 20,0 рублей местный бюджет |
| 18 | Работа по благоустройству населенных пунктов (общественные работники) | с.Верхотор | Июнь-август | 63,0 рублей местный бюджет |
| 19 | Очистка дорог от снега | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | январь-апрель | дорожный фонд |
| 20 | Содержание кладбища (вывоз мусора) | с.Верхотор, х.Кузнецовский, с.Ромадановка | Апрель-октябрь | 30.0 местный бюджет |
| 21 | Строительство уличное освещение . | ул.Набережная | Июль-Октябрь | 300,0 рубле. внебюджетные |
| 21 | Подведение итогов конкурсов (местных, республиканских, муниципальных) |  | до 31 декабря 2020 |  |
|  |  | Итого: | Выделено денежных средств 1. Местный бюджет: 869,0 руб 2.Бюджет РБ - 700,0 руб. 3. Внебюджетные 300,0 руб. | По плану денежных средств 1. Местный бюджет: 869,0 руб 2.Бюджет РБ - 700,0 руб. 3. Внебюджетные 300,0 руб. |