| Башкортостан Республикаhы Ишембай районы муниципаль районы Верхотор ауыл Советы ауыл билəмəhе хакимиəте Ленин урамы, 31, Верхотор ауылы, Ишембай районы ,Башкортостан РеспубликаҺы, 453228 тел./факс 7-45-23 Verhotorsp@ufamts.ru |  | Администрация сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан ул.Ленина д.31,с.Верхотор,Ишимбайский район, Республика Башкортостан, 453228 тел./факс 7-45-23 Verhotorsp@ufamts.ru |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019                                                                                       №  211

«О проведении месячника весенней

санитарной очистки и благоустройства территории»

С целью улучшения санитарно-экологической обстановки на территории сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести с 06 апреля по 11 мая 2019 года месячник весенней санитарной очистки, организовать экологические субботники по очистке, благоустройству и озеленению территории поселения, предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности.

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению месячника весенней санитарной очистки и благоустройства на территории сельского поселения (приложение № 1).

- Предложить:

- Руководителям организаций, КФХ, учреждений  разработать план мероприятий по проведению месячника весенней санитарной очистки на своих территориях;

- Руководителям организаций, КФХ, учреждений  провести работу по озеленению своих территорий;

-  Рекомендовать  руководителям организаций, КФХ, учреждений и гражданам проживающим на территории сельского поселения заключить договора на сбор мусора с «ООО Эко Сити»;

- Администрации сельского поселения еженедельно информировать администрацию района, территориальное подразделение Министрерства природопользования и экологии  о ходе проведения санитарной очистки;

- Специалисту 1 категории  вести учет всех мероприятий по санитарной очистке на сайте «Город-инфо».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.Главы  сельского поселения                                                       О.И.Тетькова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского поселения

Верхоторский сельсовет муниципального района

Ишимбайский район Республики Башкортостан

от 21.03.2019 г. № 211

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА ВЕСЕННЕЙ

САНИТАРНОЙ ОЧИТСКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ СП

ВЕРХОТОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и доведение до исполнителей плана мероприятий по проведению месячника | Администрация СП | До 29.03.2019 г. |
| 2 | Проверка готовности служб предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности к проведению месячника по благоустройству закрепленных территорий и объектов, расположенных на них | Администрация СП | До 30.03.2019 г. |
| 3 | Организация и проведение пяти сельских субботников по уборке территории населенных пунктов сельского поселения | Администрация СП, жители сельского поселения | Еженедельно |
| 4 | Восстановление, ремонт дорожного покрытия, дорожных знаков и разметки | Администрация СП, ИДРСУ (по согласованию) | Постоянно |
| 5 | Очистка оголовков водопропускных труб, отводных каналов и кюветов от грязи и мусора | Администрация СП, ИДРСУ (по согласованию), жители сельского поселения | С 01.04.2019 г. |
| 6 | Приведение в порядок территорий, закрепленных к организациям, учреждениям, предприятиям всех форм собственности, прилегающих к жилым домам граждан. Ремонт ограждений зданий и жилых домов. Ремонт и покраска мостов | Администрация СП, руководители организаций, учреждений, предприятий (по согласованию), жители сельского поселения | до 30.04.2019 г. |
| 7 | Удаление сухостойных деревьев, кустарников на закрепленных и прилегающих территориях | Администрация СП, руководители организаций, учреждений, предприятий (по согласованию), жители сельского поселения | до 30.04.2019г. |
| 8 | Посадка деревьев и кустарников, побелка стволов, установление газонов, посадка цветочной рассады | Администрация СП, руководители организаций, учреждений, предприятий (по согласованию), жители сельского поселения | до 07.05.2019 г. |
| 9 | Ремонт, приведение в порядок автобусных остановок | Администрация СП, ИДРСУ (по согласованию) | до 01.05.2019 г. |
| 10 | Приведение в порядок обелисков участникам ВОВ | Администрация СП | до 30.04.2019 г. |
| 11 | Размещение объявлений о проведении месячника и субботников | Администрация СП | В период месячника |
| 12 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Администрация СП, жители сельского поселения | до 07.05.2019 г. |
| 13 | Очистка территорий, прилегающих к автомобильным дорогам | Администрация СП, жители сельского поселения | до 25.04.2019 г. |
| 14 | Очистка от мусора береговых зон рек Тор , пруда в с.Верхотор и в селе Ромадановка | Администрация СП, руководители организаций, учреждений, предприятий (по согласованию), жители сельского поселения | до 07.05.2019 г. |
| 15 | Приведение в порядок зданий, вывесок, ограждений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности | Администрация СП, руководители организаций, учреждений, предприятий (по согласованию), жители сельского поселения | до 20.04.2019 г. |
| 16 | Организация рейдов с целью выявления нарушений правил благоустройства и санитарного содержания территорий | Администрация СП, Женсовет, депутаты Совета, медработники (по согласованию) | Постоянно |

Управляющий делами                                                                                                      О.И.Тетькова

Приложение № 2

1.	Уборка центральной улицы ( ул. Ленина – ул.Набережная)  закреплена МКОУ СОШ с.Верхотор, СДК , администрация, сельская библиотека, методист по спорту и молодежной политики.

2.	Уборка около памятника «Памятник памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в годы Гражданской войны»  закреплена МКОУ СОШ.

3.	 Уборка берегов рек:

в с.Верхотор - закреплена МКОУ СОШ с.Верхотор, сельская библиотека, методист по спорту и молодежной политики.

в с.Ромадановка – закреплена СДК , администрация.

4.	Уборка кладбищ – население.

# Text boxes

ОКПО – 04283686            ОГРН – 1020201773811             ИНН -  0226002257

ОГРН – 1020201773811